FORMACIÓN TÉCNICA

Guía de migración

Azure Front Door Premium → Cloudflare Business para un ecommerce SAP Commerce

Versión 1.0 · Julio de 2026

Runbook formativo y anonimizado. Antes de un cambio real debe completarse con inventario, valores técnicos, responsables y evidencias internas.

# 1. Decisión de partida

La migración no consiste en trasladar un único CNAME. Azure Front Door realiza actualmente seis trabajos:

- Terminación TLS.

- Enrutado por dominio y ruta.

- Selección y monitorización de orígenes.

- Redirecciones y reescrituras.

- Caché diferenciada.

- Aplicación de controles de seguridad.

Cloudflare Business puede cubrir gran parte de estas funciones, pero deben validarse tres gaps antes de aprobar el cambio:

- Host/SNI/destino DNS requerido por cada origen.

- Necesidad de Load Balancing y health checks como add-on.

- Requisitos de logs HTTP, soporte y forense que Business no cubre como Enterprise.

Recomendación inicial: conservar Azure DNS y estudiar una configuración CNAME parcial para el piloto. Mantener Azure Front Door operativo hasta superar un periodo de estabilización acordado.

# 2. Arquitectura actual de referencia

Componentes:

- Azure DNS autoritativo.

- Azure Front Door Premium como entrada principal.

- Storefront composable de SAP Commerce.

- API de comercio SAP/OCC.

- Azure Application Gateway con WAF para la plataforma anterior y el blog.

- nginx + WordPress como origen del blog.

Rutas conceptuales:

- Tienda → SAP storefront.

- API → SAP API/OCC.

- /pt/blog → Application Gateway → WordPress.

# 3. Arquitectura objetivo candidata

- Azure DNS continúa como autoritativo.

- Los hostnames web seleccionados apuntan a Cloudflare mediante CNAME parcial.

- Cloudflare aplica TLS, WAF, caché, redirects y rewrites.

- Cloudflare enruta tienda y API a los endpoints SAP correspondientes.

- Cloudflare enruta el blog a Application Gateway, que puede conservar su WAF y acceso a WordPress.

La decisión de conservar Application Gateway para el blog reduce cambios simultáneos. Puede revisarse más adelante si aporta coste o complejidad sin valor suficiente.

# 4. Equipo mínimo y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Responsable de cambio | Go/no-go, ventana y rollback |
| DNS/red | Azure DNS, CNAME parcial, certificados y conectividad |
| SAP Commerce | Endpoints, Host/SNI, cookies, OCC, caché y journeys |
| Seguridad | WAF, bots, rate limiting, IP Filter Sets y excepciones |
| Plataforma anterior/blog | Application Gateway, nginx y WordPress |
| QA ecommerce | Cuenta, carrito, checkout, pago, promociones y stock |
| SEO | Redirects, canonicals, robots, sitemap y crawlers |
| Observabilidad | Línea base, dashboards, alertas y análisis de errores |

# 5. Inventario de Azure Front Door

No configurar Cloudflare desde memoria. Exportar o documentar todas las funciones actuales.

## 5.1. Dominios y certificados

Por cada dominio:

- Nombre público y mercado.

- Apex o subdominio.

- CNAME/alias actual.

- Certificado y modo de gestión.

- Redirección HTTP→HTTPS.

- Registro CAA relevante.

- Responsable.

## 5.2. Matriz de rutas

| Prioridad | Hostname | Patrón de ruta | Acción | Origen | Caché | Seguridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo | www.ejemplo.pt | /pt/blog/* | Route | Application Gateway | Política específica | WAF AGW + edge |
| Ejemplo | api.ejemplo.pt | /occ/* | Route | SAP API | Bypass salvo endpoints aprobados | WAF/rate limit |
| Ejemplo | www.ejemplo.pt | /pt/* | Route | SAP storefront | Según tipo de página | WAF |

La tabla final debe incluir todas las coincidencias y su orden real.

## 5.3. Orígenes

Para cada origen:

- FQDN de conexión, guardado en documentación interna separada.

- Host header enviado por AFD.

- SNI usado en TLS.

- Certificado esperado.

- Puerto y protocolo.

- Path base.

- Health probe: método, ruta, Host, intervalo y códigos válidos.

- Peso/prioridad/afinidad.

- Restricciones de IP.

## 5.4. Reglas

Clasificar cada regla AFD:

- Redirect.

- Rewrite.

- Route/origin.

- Cache.

- Query string.

- Cabecera request/response.

- Seguridad.

Añadir prueba positiva, prueba negativa y riesgo si falla.

# 6. Gap assessment Business

## 6.1. Host, SNI y destino

Cloudflare Business no permite sobrescribir Host, SNI o destino DNS mediante Origin Rules como Enterprise. Verificar si:

- SAP acepta el hostname público como Host.

- El endpoint SAP tiene el dominio personalizado registrado.

- Application Gateway acepta el Host público de la ruta blog.

- El redirector heredado exige su propio Host.

Posibles soluciones, que deben evaluarse y costearse:

- Ajustar dominio personalizado en el origen.

- Cloudflare Load Balancing con configuración de endpoint.

- Worker que reenvíe al destino adecuado.

- Mantener temporalmente AFD para una ruta.

- Enterprise si el gap no puede resolverse de forma mantenible.

## 6.2. Health checks y failover

Determinar si AFD realmente balancea varios endpoints o si el grupo contiene un único servicio gestionado. Si se necesitan probes y failover explícitos, Cloudflare Load Balancing es un add-on y debe incluirse en el coste y diseño.

## 6.3. Logs

Business ofrece paneles y analítica, pero no Logpush HTTP. Acordar:

- Qué incidentes se pueden diagnosticar con datos agregados.

- Qué logs seguirán existiendo en SAP, Application Gateway y WordPress.

- Si hay requisito SIEM o auditoría.

- Si la pérdida de detalle es aceptable.

## 6.4. Bots y rate limiting

Business ofrece Super Bot Fight Mode y cinco reglas de rate limiting. Priorizar y comprobar que no se necesita Bot Management por endpoint o rate limiting con claves avanzadas.

# 7. Diseño de DNS

## 7.1. CNAME parcial

Pasos conceptuales:

- Añadir la zona a Cloudflare como configuración parcial.

- Crear los hostnames y obtener sus destinos cdn.cloudflare.net.

- Mantener Azure DNS como autoritativo.

- Cambiar únicamente los registros web seleccionados.

- Mantener correo, DKIM, DMARC, delegaciones y validaciones sin cambios.

## 7.2. Apex

Confirmar cómo Azure DNS resuelve el dominio raíz y dónde se ejecuta el 301 hacia www. Si Azure DNS no puede usar el tipo de alias necesario para la configuración parcial, diseñar un endpoint de redirección o considerar zona completa.

## 7.3. TTL

- Reducir TTL antes de la ventana.

- Registrar valor anterior y nuevo.

- Tener preparado el CNAME de rollback.

- No interpretar el TTL como garantía absoluta de propagación.

# 8. Diseño de TLS

Checklist:

- Certificados edge emitidos y activos.

- Cobertura de apex, www, API y otros hostnames migrados.

- CAA compatible.

- Modo Full (strict).

- Certificado válido en SAP/Application Gateway.

- SNI correcto.

- HTTP→HTTPS sin cadenas innecesarias.

- TLS mínimo y compatibilidad de clientes revisados.

# 9. Diseño de reglas

## 9.1. Redirects

Migrar en este orden:

- HTTP→HTTPS.

- Apex→www.

- Home canónica del idioma.

- Blog heredado→ruta actual.

- Tiendas antiguas→fichas nuevas.

- Redirector de URLs heredadas por mercado.

Por cada redirect comprobar:

- 301/302 correcto.

- Conservación o eliminación de query string.

- Conservación de path y artículo.

- Máximo un salto cuando sea posible.

- Anti-bucle.

- Destino HTTPS canónico.

## 9.2. Rewrites

- robots/sitemap por mercado.

- Prefijo de idioma para producto/categoría.

- Rewrites técnicos adicionales encontrados en inventario.

Comprobar URI visible, URI de origen y orden con redirects.

## 9.3. Orígenes

Definir explícitamente:

- Storefront SAP.

- API SAP.

- Application Gateway/blog.

- Servicio redirector si continúa como origen.

Evitar que una regla general de storefront capture /pt/blog o la API antes de la regla específica.

# 10. Diseño inicial de caché

## 10.1. Principio de despliegue

Durante el primer cutover, cachear únicamente estáticos de riesgo bajo. No intentar mejorar todo el rendimiento el mismo día que se cambia el proxy.

## 10.2. Reglas de bypass prioritarias

- Métodos distintos de GET/HEAD.

- Authorization presente.

- Cookies de sesión/autenticación.

- Cuenta, login, recuperación y pedidos.

- Carrito y checkout.

- Pago, callbacks y webhooks.

- APIs transaccionales OCC.

- Administración y backoffice.

- Previews/editoriales.

Los nombres exactos de cookies y rutas deben proporcionarlos los equipos internos en el diseño técnico, no en el curso público.

## 10.3. Primera ola cacheable

- Imágenes, CSS, JS y fuentes versionadas.

- Traducciones estáticas.

- robots/sitemaps con TTL y purga controlados.

- Assets WordPress públicos si no incluyen cookies ni administración.

## 10.4. Segunda ola

- Home anónima.

- Producto y categoría anónimos.

- Endpoints públicos de catálogo.

- Localizador de tiendas.

Requieren pruebas de precio, stock, promoción, idioma, mercado, query y geolocalización.

## 10.5. Tiered Cache

Activar Smart Tiered Cache después de confirmar que los objetos son cacheables y que el origen está correctamente identificado. Medir reducción de requests al origen, no solo hit ratio local.

## 10.6. Purga

- Definir API token de mínimo privilegio.

- Integrar despliegues de estáticos con purge por URL/prefijo.

- Diseñar Cache Tags para producto, categoría, mercado y campaña.

- Evitar Purge Everything en operación normal.

# 11. Diseño de seguridad

## 11.1. Secuencia conservadora

- DDoS automático.

- Managed Rules con observación y ajuste.

- Custom Rules para bloqueos inequívocos.

- Rate limiting en endpoints prioritarios.

- Super Bot Fight Mode con excepciones verificadas.

- Hardening del origen al finalizar.

## 11.2. Excepciones que deben inventariarse

- Proveedores de pago.

- Monitorización.

- Crawlers verificados.

- Integraciones de catálogo o stock.

- Webhooks.

- Administración WordPress desde redes autorizadas.

- Herramientas SAP y operaciones.

Una excepción no debe basarse solo en user-agent si existe una señal más fuerte.

## 11.3. Blog

Comprobar:

- WAF Cloudflare + WAF Application Gateway sin falsos positivos duplicados.

- Tamaño de uploads de WordPress.

- /wp-admin, login, cron y API REST.

- Cookies de administración fuera de caché.

- Assets y enlaces bajo /pt/blog.

- Cabeceras de IP real.

- Regla que evita acceso directo sin crear loop.

# 12. Entornos y pruebas

## 12.1. Hostname de validación

Crear un hostname de prueba que atraviese Cloudflare y llegue a los mismos orígenes, cuando SAP y certificados lo permitan. Si el origen solo acepta el hostname público, usar una estrategia acordada que no altere producción.

## 12.2. Matriz funcional mínima

| Área | Pruebas |
| --- | --- |
| Navegación | Home, PLP, PDP, búsqueda, filtros, idiomas |
| Cliente | Registro, login, logout, recuperación, cuenta |
| Compra | Carrito, cupón, checkout, entrega, pago, confirmación |
| Datos | Precio, stock, promoción, tienda, moneda |
| API | Preflight, GET públicos, auth, errores, métodos de escritura |
| Blog | Listado, artículo, assets, redirect antiguo, wp-admin |
| SEO | robots, sitemaps, canonicals, 301, 404, bots verificados |
| Seguridad | WAF, rate limit, excepciones, IP real |
| Caché | HIT/MISS/BYPASS, TTL, query, cookies, purga |
| Resiliencia | Origen lento/caído, health check, stale-if-error si aplica |

## 12.3. Pruebas de no regresión de caché

Ejecutar la misma URL:

- Sin cookies.

- Con cookies de consentimiento.

- Con sesión anónima.

- Autenticado.

- Desde dos usuarios.

- Con distintas query strings.

- Después de una actualización y purga.

Comparar cuerpo, cabeceras y estado de caché.

# 13. Línea base y criterios de éxito

## 13.1. Antes del cambio

- Requests por ruta y código.

- TTFB p50/p95/p99.

- Cache hit ratio de AFD.

- Requests a SAP y al blog.

- Errores de origen.

- Core Web Vitals.

- Conversión y fallos de checkout.

- Crawl stats SEO.

## 13.2. Después del cambio

El éxito requiere:

- Sin regresiones funcionales.

- Menor o igual tasa de errores.

- TTFB mejorado en contenido objetivo.

- Menos peticiones al origen.

- Precio, stock y promociones dentro de tolerancia.

- Rastreo SEO sin bloqueos.

- Operación y purgas repetibles.

# 14. Plan de cutover

## T-7 días o antes

- Congelar inventario.

- Reducir TTL.

- Completar pruebas.

- Confirmar certificados.

- Confirmar soporte y contactos.

- Aprobar go/no-go y rollback.

## T-1 día

- Verificar AFD operativo.

- Exportar configuración final.

- Revisar cambios de última hora SAP.

- Precalentar solo si existe un método seguro y aprobado.

- Confirmar dashboards y alertas.

## Ventana de cambio

- Registrar estado inicial.

- Cambiar CNAME/alias objetivo.

- Verificar DNS desde varios resolvers.

- Ejecutar smoke tests.

- Vigilar errores, WAF, cache status y origen.

- Comunicar estado.

## Después

- Ejecutar matriz funcional completa.

- Comparar métricas con línea base.

- Mantener AFD y allowlists.

- Evitar optimizaciones adicionales hasta estabilizar.

# 15. Rollback

## Activadores

- Checkout/pago no funcional.

- Fuga o mezcla de contenido personalizado.

- Error 5xx sostenido.

- WAF bloquea tráfico crítico sin solución rápida.

- Blog o API inaccesibles.

- Problema de TLS/origen no resoluble en ventana.

## Procedimiento

- Restaurar registro DNS anterior.

- Confirmar resolución hacia AFD.

- Ejecutar smoke tests en AFD.

- Mantener Cloudflare sin tráfico para análisis.

- Preservar evidencias y línea temporal.

- Comunicar resultado y siguiente intento.

Rollback no incluye deshacer cada regla de Cloudflare durante la incidencia; basta con retirar el tráfico.

# 16. Hardening posterior

Solo después de estabilizar:

- Limitar SAP a rangos Cloudflare y fuentes autorizadas.

- Actualizar validación del blog para la nueva cadena de proxies.

- Retirar AFD de allowlists cuando ya no sea rollback.

- Desactivar rutas/configuración AFD tras aprobación.

- Activar Tiered Cache y reglas avanzadas de forma gradual.

- Automatizar purgas y control de configuración.

# 17. Checklist go/no-go

- Inventario de dominios, rutas, reglas y orígenes completo.

- Host/SNI validados para SAP, API, AGW y redirector.

- Gap de Origin Rules Business resuelto.

- Necesidad de Load Balancing decidida.

- Certificados y CAA validados.

- Bypass de sesiones/transacciones probado.

- Matriz funcional superada.

- Excepciones WAF/bots aprobadas.

- Métricas y alertas disponibles.

- CNAME de rollback preparado.

- AFD operativo y sin retirar.

- Responsables y ventana confirmados.

# 18. Preguntas para el integrador y Cloudflare

## Implantación comparable

- ¿Usan zona completa o CNAME parcial?

- ¿Cómo conectan Cloudflare Business con SAP: Host, SNI y hostname?

- ¿Qué Cache Rules y cookies de bypass tienen?

- ¿Cachean HTML, OCC o solo estáticos?

- ¿Usan Tiered Cache, Workers, Load Balancing o Argo?

- ¿Cómo purgan al publicar productos y campañas?

- ¿Qué falsos positivos encontraron?

- ¿Cómo monitorizan sin Logpush Enterprise?

## Integrador/Cloudflare

- ¿Qué funciones concretas del presupuesto requieren Enterprise?

- ¿La topología ofrecida incluye Regional Tiered Cache?

- ¿Cómo resolverían Host/SNI en Business?

- ¿Pueden prestar servicios profesionales puntuales para Business?

- ¿Qué soporte y tiempos reales ofrece Business?

- ¿Qué add-ons necesita el diseño y cuánto cuestan?

## Equipos internos

- ¿Qué hace exactamente cada regla AFD?

- ¿Qué rutas/cookies son personalizadas?

- ¿Qué logs son imprescindibles?

- ¿Qué tolerancia existe para precio, stock y promoción?

- ¿Qué dependencias siguen usando la plataforma anterior?

# 19. Entregables de la migración real

Esta guía debe convertirse en documentación interna separada con:

- Diagrama con nombres reales.

- Export de AFD.

- Matriz de equivalencia aprobada.

- Reglas Cloudflare versionadas.

- Plan de pruebas con evidencias.

- Runbook de cutover.

- Runbook de rollback.

- Manual de operación.

El curso público no necesita ni debe contener esos valores.