FORMACIÓN TÉCNICA

Cloudflare para Conforama

Guía rápida para conversaciones y decisiones

Versión 1.0 · Julio de 2026

Resumen de consulta para explicar la propuesta, hacer las preguntas correctas y reconocer los principales riesgos de la migración.

# La idea en una frase

Cloudflare sería el proxy inverso y CDN situado delante de SAP Commerce y del blog: recibiría el tráfico, terminaría TLS, aplicaría seguridad y reglas, respondería desde caché cuando fuera seguro y enviaría el resto al origen correcto.

# Arquitectura actual

- Azure DNS es autoritativo.

- Azure Front Door Premium recibe la tienda y la API.

- AFD enruta a storefront SAP, API SAP o blog.

- El blog viaja AFD → Application Gateway/WAF → nginx/WordPress.

- AFD gestiona TLS, redirects, rewrites, caché, origins y health probes.

# Arquitectura objetivo candidata

- Conservar Azure DNS.

- Usar CNAME parcial de Cloudflare Business para los hostnames web.

- Cloudflare → SAP storefront/API.

- Cloudflare → Application Gateway → WordPress para /pt/blog.

- Mantener AFD operativo durante estabilización y rollback.

# Diez conceptos que debes saber explicar

- Proxy inverso: recibe peticiones antes que el origen y puede bloquear, cachear o reenviar.

- PoP/edge: ubicación de Cloudflare cercana al usuario.

- Origen: SAP storefront, API o Application Gateway/blog.

- Proxied: el tráfico atraviesa Cloudflare y recibe CDN/WAF/DDoS.

- DNS only: Cloudflare solo resuelve; el tráfico va directo.

- Cache key: variables que determinan si dos peticiones comparten respuesta.

- TTL: tiempo de frescura de una copia.

- Tiered Cache: un miss del PoP consulta un upper tier antes del origen.

- WAF: reglas que detectan y mitigan tráfico web malicioso.

- Host/SNI: nombres que el origen y TLS esperan en la conexión de backend.

# Business: qué sí incluye

- CDN, TLS y DDoS.

- WAF Managed Rules.

- 100 Custom Rules con regex.

- Cinco reglas de rate limiting.

- Super Bot Fight Mode.

- 50 Cache Rules.

- Purga por URL, hostname, prefijo y Cache Tag.

- Smart Tiered Cache.

- CNAME parcial manteniendo Azure DNS.

- Chat y tickets de soporte.

# Business: gaps que debemos validar

- No hay Host/SNI/DNS override avanzado en Origin Rules.

- No hay Logpush de requests HTTP.

- No hay Bot Management granular con score 1–99.

- No hay Regional Tiered Cache.

- Rate limiting y cache keys menos avanzados.

- Load Balancing/health checks pueden requerir add-on.

- Soporte sin prioridad telefónica contractual de Enterprise.

# Caché segura para SAP Commerce

## Empezar cacheando

- Imágenes.

- CSS y JavaScript versionados.

- Fuentes.

- Traducciones estáticas.

- robots/sitemaps con TTL y purga.

## Bypass obligatorio

- Login, cuenta y pedidos.

- Carrito y checkout.

- Pago y callbacks.

- Authorization/tokens.

- APIs OCC transaccionales.

- Métodos POST/PUT/PATCH/DELETE.

- Cookies de sesión o autenticación.

- Administración SAP/WordPress.

## Probar antes de cachear

- Home.

- Producto y categoría.

- Catálogo OCC.

- Precio, stock y promociones.

- Localizador de tiendas.

# CF-Cache-Status

| Valor | Significado práctico |
| --- | --- |
| HIT | Cloudflare reutilizó una copia |
| MISS | No había copia utilizable |
| BYPASS | Regla/cabecera excluyó caché |
| DYNAMIC | No era elegible con la política aplicada |
| EXPIRED | Copia caducada; se actualizó/revalidó |
| UPDATING | Se sirvió stale mientras se actualizaba |

Un HIT solo es bueno si la respuesta es correcta para ese usuario y contexto.

# Tiered Cache

Business:

Usuario → PoP → upper tier → origen

Enterprise con Regional Tiered Cache:

Usuario → PoP → hub regional → upper tier → origen

Business ya reduce accesos al origen. Enterprise añade más control/topología.

# Preguntas críticas antes de decidir

- ¿AFD sobrescribe Host o SNI para llegar a SAP o Application Gateway?

- ¿Cuántos orígenes reales hay y qué health checks/failover se usan?

- ¿Qué cookies y rutas determinan sesión o personalización?

- ¿Qué query strings son funcionales y cuáles solo tracking?

- ¿Qué páginas cambian por precio, stock, mercado o promoción?

- ¿Qué redirects/rewrites existen y en qué orden?

- ¿Cómo se validará el acceso al blog desde Cloudflare?

- ¿Qué logs necesitamos durante una incidencia?

- ¿Qué add-ons usa Suiza con Business?

- ¿Cuál es el rollback y quién lo decide?

# Riesgos principales

| Riesgo | Prevención |
| --- | --- |
| Contenido de un usuario servido a otro | Bypass por rutas, cookies y Authorization; pruebas cruzadas |
| Precio/stock antiguo | TTL aceptado + purga + métricas funcionales |
| Origen no acepta conexión | Validar Host, SNI, certificado y dominio personalizado |
| WAF bloquea checkout/API | Despliegue conservador, eventos y excepciones limitadas |
| Pérdida de IP real | CF-Connecting-IP y trusted proxies |
| Blog entra en bucle | Probar Host, redirect canónico y cadena de proxies |
| Sin diagnóstico suficiente | Acordar logs antes del cambio |
| Rollback lento | TTL bajo y AFD operativo |

# Plan recomendado

- Obtener configuración y lecciones de Suiza.

- Inventariar AFD.

- Resolver gaps Business.

- Crear CNAME parcial y entorno de prueba.

- Migrar reglas funcionales sin caché dinámica.

- Probar journeys completos.

- Cambiar producción con AFD disponible.

- Activar Tiered Cache y caché avanzada gradualmente.

- Proteger orígenes y retirar AFD después de estabilizar.

# Qué medir

- TTFB p50/p95/p99.

- Hit ratio por tipo de contenido.

- Requests a SAP y blog.

- 4xx/5xx.

- Bloqueos WAF/bots.

- Core Web Vitals.

- Login, carrito, checkout y conversión.

- Precio, stock y promociones.

- Rastreo SEO.

# Posición recomendada

Cloudflare Business es una opción razonable para un piloto sobre conforama.pt si los orígenes funcionan sin overrides Enterprise, la observabilidad disponible es suficiente y el equipo suizo puede aportar su patrón. Enterprise debe justificarse por gaps concretos —soporte, logs, bots, origen, topología o gobierno— y no solo porque incluya onboarding.